|  |  | Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса» Пригородного сельского поселения Крымского района» на 2020-2022 годы от30.05.2022г №74 |
| --- | --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Газификация населенных пунктов Пригородного сельского поселения Крымского района на 2020 -2022 годы» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» Пригородного сельского поселения Крымского района

ПАСПОРТ

подпрограммы «Газификация населенных пунктов Пригородного сельского поселения Крымского района на 2020-2022) годы» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Пригородного сельского поселения Крымского района»

| Наименование подпрограммы |  | Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Пригородного сельского поселения Крымского района 2020-2022 годы» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | Администрация Пригородного сельского поселения Крымского района |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы |  | Не предусмотрены |
| Ведомственные Целевые программы Цели подпрограммы |  | Не предусмотрены Повышение жизненного уровня населения, комплексное развитие населенных пунктов Пригородного сельского поселения Крымского района за счет более полного обеспечения его природным газом |
| Задачи подпрограммы |  | Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития газификации Пригородного сельского поселения Крымского района, расширение газовых сетей и систем газоснабжения, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Пригородного сельского поселения Крымского района, повышения жизненного уровня сельского населения в поселении. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | Ввод построенных газопроводов; количество газифицируемых населенных пунктов в Пригородном сельском поселении Крымского района 2020-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | Всего на 2020-2022 годы предусмотрено 700,0 тысяч рублей, в том числе: субсидии краевого бюджета – 0,0 тысяч рублей, средств местного бюджета 300,0 тыс. рублей. 2020 год – 100,0 тысяч рублей 2021 год - 200,0 тысяч рублей 2022 год - 400,0 тысяч рублей средств местного бюджета Пригородного сельского поселения Крымского района 700,0 тысяч рублей: 2020 год – 100,0 тысяч рублей 2021 год - 200,0 тысяч рублей 2022год - 400,0 тысяч рублей |
| Контроль выполнения подпрограммы |  | Администрация Пригородного сельского поселения Крымского района, Совет Пригородного сельского поселения Крымского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:

- социально-экономическая острота проблемы обеспечения населения в трудно доступных населенных пунктах природным газом.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

-реализацию комплекса мероприятий, направленных на решение социальной задачи – улучшение условий жизни сельского населения и газификация жилых домов и объектов социальной сферы.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

-комплексное развитие газификации населенных пунктов Пригородного сельского поселения Крымского района

- улучшение условий жизни населения за счет обеспечения его природным газом.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

-реализация организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи по газификации;

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие поселения;

-повышение функционирования системы управления в области обеспечения надежности и эффективности работы на местном уровне;

- обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах газификации и пользования газом.

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы.

| Сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  |  |  | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ввод построенных газопроводов | Км | - | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 2 | Количество газифицируемых населенных пунктов | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием источников и объемов финансирования, сроков реализации и муниципальных заказчиков

|  | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе: |  |  | Ожидаемый непосред-ственный результат (протяженность сетей) | Муниципальный заказчик, исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1. | Корректировка схемы газоснабжения х. Новоукраинский Крымского района (Техническая документация): -Гидравлический расчет газопроводов среднего давления на 30 участков; - Гидравлический расчет газопроводов низкого давления на 50 участков | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Пригородного сельского поселения Крымского района |
|  |  | Местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 200,0 | 400,00 |  |  |
|  | Итого: |  | 700,0 | 100,0 | 200,0 | 400,0 |  |  |
|  | Всего: |  | 700,0 | 100,0 | 200,0 | 400,0 |  |  |
|  |  | в т.ч. краевые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | в т.ч. местные | 700,0 | 100,0 | 200,0 | 400,0 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Обоснование ресурсного обеспечения   подпрограммы     предусмотрено  согласно сметного расчета  стоимости  Корректировки схемы газоснабжения х. Новоукраинский Крымского района (Техническая документация):

-Гидравлический расчет газопроводов среднего давления на 30 участков-100,00 тыс.руб;

- Гидравлический расчет газопроводов низкого давления на 50 участков-200,00 тыс.руб.

- Гидравлический расчет газопроводов низкого давления     400,00 тыс.руб.

При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий   подпрограммы «Газификация населенных пунктов Пригородного сельского поселения Крымского района на 2020-2022 годы» администрация Пригородного сельского поселения Крымского района согласно решению Совета Пригородного сельского поселения о бюджете, увеличивает бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета  в объеме превышающих предусмотренные подпрограммой.

5. Критерии выполнения подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| Сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  |  |  | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ввод построенных газопроводов | Км | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество газифицируемых населенных пунктов | Шт. | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы является повышение уровня газификации в Пригородном сельском поселении Крымского района.

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения показателей Подпрограммы.

По итогам реализации Подпрограммы ожидается ежегодное сокращение нуждающихся в газификации домовладений.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Заказчиком Подпрограммы является администрация Пригородного сельского поселения Крымского района.

Заказчик осуществляет:

- контроль за ходом реализации Подпрограммы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Подпрограммы;

-подготовку предложений по корректировке Подпрограммы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения.

7.Оценка рисков реализации муниципальной подпрограммы

Невыполнение в полном объеме намеченных подпрограммой мероприятий, требующих финансирования за счет средств бюджета Пригородного сельского поселения Крымского района может быть по причине нестабильной экономической ситуации в  Пригородного сельского поселения Крымского района, которая повлечет снижение финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета поселения.

Глава Пригородного сельского поселения

Крымского района                                                                                                     В.В.Лазарев