

**администрация пригородного сельского поселения крымского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.11.2015 № 300

хутор Новоукраинский

|  |
| --- |
| «**Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Пригородного сельского поселения**  **Крымского района** |

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных  и муниципальных  услуг »,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», Уставом Пригородного сельского поселения, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить план-график  перехода на предоставление муниципальных услуг  в электронном  виде, предоставляемых администрацией Пригородного сельского поселения Крымского района (Приложение № 1).

2. Разместить:

- план – график перехода   на   предоставление   услуг   в  электронном  виде на сайте администрации Пригородного сельского поселения Крымского района в сети Интернет для доступа заявителей.

3. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пригородного сельского

поселения Крымского района В.В. Лазарев

Приложение к постановлению администрации Пригородного

сельского поселения Крымского района

от 25.11.2015 № 300

ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

предоставляемых администрацией Пригородного сельского поселения Крымского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ус-луги, предостав-ляемой админист-рацией Пригородного сельского поселения Крымского района | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов  перехода на предоставление услуг в электронном  виде | | | | |
| I этап  Размещение инфор-мации об услуге на официальном сайте администрации Пригородного сельского поселения Крымского района | II этап  Размещение на офи-циальном сайте ад-министрации Пригородного сельского поселения Крымского района форм зая-влений и иных доку-ментов, необходи-мых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап  Обеспечение воз-можности для заяви-телей в целях полу-чения услуги пред-ставлять документы в электронном виде с использованием портала  муници-пальных  услуг Краснодарского края | IV этап  Обеспечение возмож-ности для заявителей осуществлять монито-ринг хода  предостав-ления  услуг  с исполь-зованием Портала  му-ниципальных  услуг Краснодарского края | V этап  Обеспечение возмож-ности получения ре-зультата  предостав-ления   услуги   в   электронном  виде на Портале  муници-пальных  услуг Краснодарского края, если это не запре-щено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | Администрация Пригородного с/п, специалист | До 30.12.2015 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 2 | Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду | Администрация Пригородного с/п, специалист | До 30.12.2015 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 3 | Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства | Администрация Пригородного с/п, специалист | До 30.12.2015 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 4 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно | Администрация Пригородного с/п, специалист | До 30.12.2015 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 5 | Предварительное согласование предоставления земельного участка | Администрация Пригородного с/п, специалист | До 30.12.2015 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 6 | Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов | Администрация Пригородного с/п, специалист | До 30.12.2015 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 7 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду | Администрация Пригородного с/п, специалист | До 30.12.2015 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 8 | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Администрация Пригородного с/п, специалист | До 30.12.2015 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 9 | Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов | Администрация Пригородного с/п, специалист | До 30.12.2015 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.01.2017 г. |
| 10 | Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков | Администрация Пригородного с/п, специалист | До 30.12.2015 г. | До 01.03.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.08.2016 г. | До 01.01.2017 г. |

|  |
| --- |
|  |

Глава Пригородного сельского

поселения Крымского района В.В. Лазарев